УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального района Челно-Вершинский

 от­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2024-2026 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Капитальный ремонт**

**образовательных учреждений муниципального района**

**Челно-Вершинский на 2024-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| 2. Заказчик Программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| 3. Разработчик Программы | Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский |
| 4. Исполнители программы | МБУ «Управление по строительству» администрации муниципального района Челно-ВершинскийМАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества» |
| 5. Основная цель и задача Программы | Цель – обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Задача – обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий (помещений), прилегающей территории образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района |
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2026 годы, в один этап |
| 8. Перечень основных мероприятий Программы | Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования программы составляет 114527,011 тыс. рублей, в том числе по годам:2024 год – 10629,032 тыс. рублей,в т. ч. за счет средств, планируемых к поступлению в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов - 7094,032 тыс. рублейместный бюджет - 3535,0 тыс. рублей\*2025 год - 64539,343 тыс. рублей;в т. ч. за счет средств, планируемых к поступлению в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов - 58318,173 тыс. рублейместный бюджет- 6221,17 тыс. рублей\*2026 год – 39358,636 тыс. рублей;в т. ч. за счет средств, планируемых к поступлению в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов – 31544,516 тыс. рублейместный бюджет- 7814,12 тыс. рублей |
| 10. Ожидаемые результаты реализации Программы | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский |
| 11. Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 29.10.2013 г. № 921 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирования и реализации» |

\* финансирование мероприятий программы носит прогнозный характер

**I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом**

В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Главная цель развития системы образования муниципального района Челно-Вершинский – обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего получения профессионального образования и трудоустройства по профессии.

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития образования района, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития муниципального района Челно-Вершинский, привлечению дополнительных средств.

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, в том числе материально-технических и информационно-образовательных.

В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 10 государственных образовательных учреждений, в состав которых входят 4 филиала, 15 структурных подразделений, реализующих программы дошкольного образования, 1 филиал, реализующий программы дополнительного образования. Общий охват учащихся -1174 человека, воспитанников - 342 человека. Организацию образовательного процесса обеспечивают 150 учителей, 31 воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях, 15 педагогов дополнительного образования.

Все здания, к которых расположены образовательные учреждения, построены более 40 лет назад и не все здания соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны.

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

 Электрические сети не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что в большинстве учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется замена устаревшего сантехнического оборудования.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

В рамках реализации муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2019-2023 годы» в районе были реализованы мероприятия по капитальному ремонту в 3 образовательных учреждениях - ГБОУ СОШ с. Сиделькино, ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины, ГБОУ СОШ с. Краснояриха.

В настоящее время требуется проведение капитального ремонта в 4 образовательных учреждениях.

**II. Основные цели и задача Программы**

Целью Программы является обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий (помещений), прилегающей территории образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый пока-затель 2023 г., % (ед. зданий)  | Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений) |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Количество зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта |  **4** | 4 | 2 | 2 |

Заказчик Программы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский

Заказчик Программы:

 - несет ответственность за реализацию Программы в целом;

 - осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

 - подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство образования и науки Самарской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

 - представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

 Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 **III. Сроки и этапы реализации Программы**

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2024 по 2026 год в один этап.

 **IV. Система основных мероприятий Программы**

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский.

В том числе предусмотрено:

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;

- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков;

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и оборудования;

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой систем регулирования уровня потребления воды;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее

- замена систем противопожарной безопасности

Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта с распределением финансирования по годам приведен в приложении к Программе.

**V. Финансовое обеспечение Программы**

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо
114527,011 тыс. рублей, в том числе 17570,29 тыс. рублей из местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы, проводимых в образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Самарской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях софинансирования из средств бюджета муниципального района с учетом уровня бюджетной обеспеченности.

**Объемы и источники финансирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финанси­рования | Всего | Объeмы финансирования, тыс. рублей |
| в том числе: |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| Средства муниципального бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в муниципальный бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального и регионального бюджетов \* | 96956,721 | 7094,032 | 58318,173 | 31544,516 |
| Средства муниципального бюджета \*\* | 17570,29 | 3535,0 | 6221,17 | 7814,12 |
| Всего | 114527,011 | 10629,032 | 64539,343 | 39358,636 |

\* Финансирование программных мероприятий из федерального и регионального бюджетов будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

\*\*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы**

Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2024-2026 годы».

**VI. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения**

Администрация муниципального района Челно-Вершинский, как заказчик Программы, осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe выполнения.

**VII. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы**

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2027 году:

- Завершение работ по проведению капитального ремонта в 4 общеобразовательных учреждениях

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский, где будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.

**VIII. Перечень объектов на проведение капитального ремонта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| О.Б. | М.Б. | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. |  | О.Б. | М.Б. |
| 1. | ГБОУ СОШ с. Озерки |  |  |  | 41055,473 |  | 39994,303 | 1061,170 |  |  |  |
| 2.  | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины структурное подразделение д/с «Солнышко» | 6500,0 | 5525,0 | 975,0 | 20000 |  | 17000 | 3000 |  |  |  |
| 3. | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины структурное подразде-ление д/с «Колобок» |  |  |  |  |  |  |  | 17647,06 | 15000,0 | 2647,06 |
| 4. | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины структурное подразделение д/с «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  | 17647,06 | 15000 | 2647,06 |
| 5.  | Замена систем противопожарной безопасности | 4129,032 | 1569,032 | 2560,0 | 3483,870 |  | 1323,870 | 2160,0 | 4064,516 | 1544,516 | 2520,0 |
|  | **ИТОГО:** | 10629,032 | 7094,032 | 3535,0 | 64539,343 |  | 58318,173 | 6221,17 | 39358,636 | 31544,516 | 7814,12 |