О  мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2024 году

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муниципального района в 2024 году, администрация муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий муниципального района  Челно-Вершинский по подготовке и проведению паводка в 2024 году. (Приложение №1)

2. Начальнику отдела ГО ЧС администрации муниципального района:

а)  организовать сбор информации о ходе паводка и обмен такой информацией между комиссиями по чрезвычайным ситуациям Самарской области, муниципального района Челно-Вершинский и сельских поселений;

б)  через средства массовой информации и сайт администрации района в сети Интернет своевременно информировать население о паводковой ситуации на территории муниципального района.

3.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений провести комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийное функционирование объектов, коммунальных сетей в период весеннего паводка и исключающих затопление помещений жилого фонда, в срок до 5 марта 2024 года создать резерв материальных ресурсов, необходимый для обеспечения противопаводковых мероприятий.

4. Рекомендовать главам поселений при подготовке территорий к безаварийному пропуску паводковых вод, особое внимание уделить имеющимся гидротехническим сооружениям. Создать штаб по безаварийному пропуску паводковых вод, организовать взаимодействие с ЕДДС муниципального района Челно-Вершинский по контролю за паводковой обстановкой на территории поселений, осуществлять ежедневный контроль за состоянием плоти.

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:

а)   принять меры по выполнению плана мероприятий, в части касающейся;

б) информацию о выполнении мероприятий и об изменениях в паводковой обстановке направлять в ЕДДС муниципального района Челно-Вершинский к 9.00 ежедневно (тел. 2-11-12).

6.  Контроль за исполнением постановления, оставить за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава муниципального  района                                                     В.А. Князькин

Челно-Вершинский

Исп. А.Ю. Мясников

П Л А Н

мероприятий  муниципального  района  Челно-Вершинский

по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в 2024 году

| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные за проведение мероприятий (по согласованию) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседания межведомственной противопаводковой комиссии при администрации муниципального района: 1.1. О мероприятиях по подготовке к паводку и предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковым подтоплением на территории м. р. Челно-Вершинский в 2024 году 1.2. О ходе подготовки к проведению паводка в 2024 года | февраль марта | Председатель КЧС и ОПБ МР, Начальник отдела ГО ЧС |  |
| 2. | Разработать и согласовать с начальником отдела ГО ЧС план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории поселений в 2024 г.: - по устойчивому функционированию объектов жизнеобеспечения, соцкультбыта, предприятий - по жизнеобеспечению и обеспечению социальной защиты населения на подтапливаемых территориях - по порядку эвакуации населения и животных из зон возможного паводкового подтопления и организации охраны имущества и материальных ценностей в отселяемых населенных пунктах по согласованию с ОМВД России по Челно-Вершинскому району; - по организации питания пострадавшего населения и лиц, участвующих в организации и проведении спасательных аварийно- восстановительных работах - по организации медицинского обслуживания населения в пунктах временного размещения населения и местах возможного подтопления - по привлечению сил и средств для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций - по организации и обеспечения поддержания общественного порядка, сохранности материальных ценностей всех форм собственности в местах возможного подтопления, пунктах временного размещения эвакуируемого населения - по обеспечению санитарного и эпидемиологического благополучия в пунктах временного размещения пострадавшего населения, контроля за качеством воды - по обеспечению ветеринарного режима в местах временного размещения животных, эвакуируемых из зоны подтопления | до 15 марта | Главы сельских поселений, руководители организаций |  |
| 3. | Уточнить зоны вероятного подтопления, населенные пункты, улицы, номера домов, количество населения, в том числе: дети, женщины, нетранспортабельные, площадь подтопления, уровень воды при котором начинается подтопление. | до 15 марта | Главы сельских поселений, |  |
| 4. | Главам сельских поселений Каменный Брод, Эштебенькино, Сиделькино, согласно закону ФЗ-131 быть готовыми самостоятельно объявлять повышенный или чрезвычайный режим функционирования звеньев РСЧС, а также проведению запланированных эвакомероприятий. | март- апрель | Главы сельских поселений |  |
| 5. | В населенных пунктах сельских поселений, попадающих в зону подтопления, определить и оборудовать в соответствии с требованиями посты наблюдения за уровнем воды. Организовать дежурство сотрудников администрации сельских поселений для обеспечения КЧС и ОПБ района ежедневной двухразовой (в 7.00 и в 16.00) информацией о ледовой обстановке, прохождении ледохода и уровне воды в реках по телефонам ЕДДС: 2-11-12, а в случае чрезвычайных ситуаций – немедленно | Период паводка | Главы сельских поселений |  |
| 6. | Организовать работу по очистке тела гидросооружения на реке «Челнинка» с пропиливанием льда около затворов шлюза и бурением лунок | март- апрель | Глава СП Челно-Вершины |  |
| 7. | Организовать работу по бурению лунок во льду около мостов по устранению возможных ледяных заторов | март-апрель | Главы сельских поселений |  |
| 8. | Организовать работы по очистке от снега и подготовке к паводку зерноскладов, животноводческих помещений, сельхозтехники, мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов, семян, ГСМ. Проверить зоны возможного подтопления скотомогильников и складов с ядохимикатами. | февраль- март | Руководитель МУ «Управление сельского хозяйства» Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать работу по очистке от снега крыш зданий школ, детсадов, учреждений культуры и учреждений социального и бытового обслуживания | февраль – март | Руководитель Челно-Вершинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ (по согласованию), директор МАУ «Центр культурного развития», |  |
| 10. | Создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС, связанных с паводком, и первоочередного жизнеобеспечения | февраль- март | Главы сельских поселений |  |
| 11. | Обеспечить контроль за содержанием газораспределительных станций и газопроводов в период паводка | март -апрель | Начальник филиала № 13 ОАО «Самарагаз» (по согласованию) |  |
| 12. | Проверить состояние автомобильных дорог и мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | март - апрель | Директор ДЭУ (по согласованию) |  |
| 13. | Произвести очистку кюветов, канав, обеспечить водоотведение от жилых домов, зданий и сооружений. | март | Главы сельских поселений руководители организаций |  |
| 14. | Выставить запрещающие аншлаги по недопущению выхода на лед людей с целью обеспечения безопасности людей. Организовать дежурство. | март-апрель | Главы сельских поселений, |  |
| 15. | Отработать план взаимодействия по информированию по паводковой обстановке с вышестоящими органами, сельскими поселениями, соседними районами | февраль, март | Начальник отдела ГО ЧС, Начальник ЕДДС МР, |  |
| 16. | Организовать обследование гидротехнических сооружений, основных дорог, дюкеров, шлюзов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | март-апрель | Главы сельских поселений |  |
| 17. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного паводкового подтопления | март- апрель | Главы сельских поселений |  |
| 18. | Опубликовать в районной газете «Авангард» и на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский материалы по недопущению выхода людей на лед в предпаводковый и паводковый периоды, мерах безопасности. | февраль-март | Редактор районной газеты «Авангард» |  |
| 19. | Определить порядок действия населения на подтапливаемых территориях, ознакомить население под роспись, выдать памятки по правилам поведения при подтоплении и порядке проведения эвакуации. | март- апрель | Главы сельских поселений |  |
| 20. | Организовать оповещение населения о надвигающейся опасности через радио, средства звуковой и световой сигнализации, подвижные средства оповещения, подворные обходы | март- апрель | ЕДДС муниципального района Главы сельских поселений |  |
| 21 | Провести плановые мероприятия направленные на проведение проверки работ систем оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в том числе с противопаводковыми мероприятиями. | март-апрель | Начальник отдела ГО ЧС Начальник ЕДДС. |  |

# Text boxes

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      февраля 2024 г.  №

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района Челно-Вершинский

№___  от      февраля 2024 г.