##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» июня 2014 года № 451

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 13.05.2013 № 395 «Об утверждении муниципальной целевой программы по благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 13.05.2013 № 395 «Об утверждении муниципальной целевой программы благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» (далее-Программа) следующие изменения:

приложение к постановлению «Муниципальная целевая программа благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» ( приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский.

Глава муниципального района

Челно-Вершинский Князькин В.А.

Приложение к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский

от «09» июня 20114г.

Муниципальная программа «По благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы».

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа по благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы. |
| Основания для разработки программы | Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2012 N 1157 « О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»;  распоряжение Правительства Самарской области от 18.01.2013 № 10-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в Самарской области года охраны окружающей среды»;  поручение главы муниципального района Челно-Вершинский. |
| Дата принятия решения о разработки программы | март 2013г |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Цель и задачи программы | цель программы:  -повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - благоустройство водоохраных, рекреационных зон и мест массового отдыха людей на территории муниципального района;  - улучшение экологической и санитарной обстановки на территории муниципального района;  - реализация основных мероприятий предусмотренных Распоряжением Правительства Самарской области от 18.01.2013 № 10-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в самарской области года охраны окружающей среды».  задачи программы:  -обеспечение благоустройства населенных пунктов входящих в состав муниципального района в рамках программы;  - организация процесса обращения с отходами и состоянии очистки территории;  -озеленение территории района;  - привлечение жителей к участию в решении проблем;  - благоустройство населенных пунктов;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;  -распространение благоприятного опыта по благоустройству мест общественного пользования, массового скопления людей, мест отдыха, природных территорий, рекреационных зон, путем организации и проведения конкурсов «Поселение образцового содержания», «Самая благоустроенная территория бизнеса», «Лучший частный двор». |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | - организация и проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке и уборке территории муниципального района Челно-Вершинский;  - текущий ремонт и оснащение элементами благоустройства мест общественного пользования, мест массового скопления людей, рекреационных и природных зон;  - озеленение территории района;  - пропаганда охраны окружающей среды и правил обращения с отходами, соблюдения чистоты и порядка;  - проведение муниципальных экологических конкурсов;  - проведение мероприятий предусмотренных Распоряжением Правительства Самарской области от 18.01.2013 № 10-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в самарской области года охраны окружающей среды |
| Объем и источники финансирования | бюджет муниципального района Челно-Вершинский |
| Организация управления и контроля за исполнением программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - улучшение комфортности проживания и повышение уровня благоустройства территорий;  - формирование мнения у жителей муниципального района об уважении к своему месту жительства, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский;  - вовлечение наибольшего числа жителей муниципального района к работе по очистке и уборке территорий. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10.08.2012 N 1157 « О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» 2013 год признан годом охраны окружающей среды. В соответствии с данным Указом Президента принято распоряжение Правительства Самарской области от 18.01.2013 № 10-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в Самарской области года охраны окружающей среды». Данные правовые акты затрагивают наиболее актуальные и важные проблемы, как и во всей стране в целом, так и в отдельно взятых муниципальных образований, например как муниципальный район Челно-Вершинский. Проведение в 2013 году Года охраны окружающей среды поспособствует решению проблем благоустройства и экологической обстановки в муниципальном районе Челно-Вершинский, а также придаст мероприятиям проводимым в данной сфере систематический характер.

Муниципальный район Челно-Вершинский, включает в себя 11 сельских поселений состоящих из 54 населенных пунктов удалённых друг от друга и от районного центра, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги и многие другие, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. На территории муниципального района имеется, только одна санкционированная свалка, в результате чего существует проблема со сбором и вывозом бытовых отходов и появлением несанкционированныхсвалок. Существуют проблемы в части обращения с отходами в индивидуальных жилых домах, находящихся на территории муниципального района. У большинства из них система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее - ТБО) не работает. Так же существует проблема снижения уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма, а также не соблюдения правил чистоты и порядка.

Актуальной проблемой остается, отсутствие или наличие уже обветшавших элементов благоустройства в местах массового скопления людей, отдыха, а также отсутствие зон отдыха вдоль береговой линии водоемов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального района Челно-Вершинский невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей района. Важна четкая согласованность действий администраций муниципального района, сельских поселений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

1. Основные цели и задачи, сроки целевой Программы.

Целями программы является повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; благоустройство водоохраных, рекреационных зон и мест массового отдыха людей на территории муниципального района; улучшение экологической и санитарной обстановки на территории муниципального района; реализация основных мероприятий предусмотренных Распоряжением Правительства Самарской области от 18.01.2013 № 10-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в Самарской области года охраны окружающей среды».

Для достижения поставленных целей Программы потребуется реализация мероприятий направленных на решение следующих задач:

- обеспечение благоустройства населенных пунктов входящих в состав муниципального района в рамках программы;

- организация процесса обращения с отходами и состоянии очистки территории;

- привлечение жителей к участию в решении проблем

- благоустройства населенных пунктов;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

-распространение благоприятного опыта по благоустройству мест общественного пользования, массового скопления людей, мест отдыха, природных территорий, рекреационных зон, путем организации и проведения конкурсов «Поселение образцового содержания», «Самая благоустроенная территория бизнеса», «Лучший частный двор».

1. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | | | Объем финансирования  (тыс. руб) | | | Исполнитель  (по согласованию) |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015год |
| 1 | Организация и проведения весеннего, осеннего месячника по санитарной очистке и уборке территории муниципального района Челно-Вершинский Проведение районных природоохранных акций по обследованию состояния и обустройству родников расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Проведение экологических чтений на базе образовательных учреждений муниципальных образований Самарской области, посвященных году охраны окружающей среды. | апрель-май  сентябрь-октябрь | апрель-май  сентябрь-октябрь | апрель-май  сентябрь-октябрь | 7.2 | 5 | 5 | Администрации сельских поселений |
| 2 | Мероприятия по озеленению территории муниципального района (высадка деревьев, разбивка клумб, очистка территорий от сорной растительности химическим путем и т.д.) | апрель-октябрь | апрель-  октябрь | апрель-  октябрь | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрация сельских поселений, организации и учреждения действующие на территории муниципального района. |
| 3 | Благоустройство кладбищ | в  течении года | в течении года | в течении года | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрация сельских поселений, организации и учреждения действующие на территории муниципального района |
| 4 | Установка элементов благоустройства, для создания зоны отдыха в районе пруда Широкий Дол (беседки, скамейки, урны, мангалы) | в  течении года | в течении года | в течении года | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрация сельского поселении Озерки |
| 5 | Установка элементов благоустройства, для создания зоны отдыха в районе реки Черемшан (беседки, скамейки, урны, мангалы) | в  течении года | в течении года | в течении года | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрация сельского поселения Сиделькино |
| 6 |  | Апрель- август |  |  | - | - | - | Администрация района, администрации сельских поселений |
| 7 | Обустройство родника в районе Яндыкского урочища | в  течении года | в течении года | в течении года | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
| 8 | Привлечение к общественным работам лиц зарегистрированных в ГУ «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» | Апрель-октябрь | Апрель-октябрь | Апрель-октябрь | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрация сельских поселений |
| 9 | Установка защитных преград от растительности на реке Челнинка | в  течении года | в течении года | в течении года | - | - |  | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
|  |  | в  течении года |  |  | - | - | - | Образовательные учреждения |
| 10 | Проведение природоохранной акции «Чистый лес» | май-июнь |  |  | - | - | - | Админстрация района |
| 11 |  | октябрь |  |  | - | - | - | Админстрация района |
| 12 | Проведение акции «Весенняя неделя добра» | май |  |  | - | - | - | Образовательные учреждения |
| 13 | Проведение конкурса творческих работ на экологическую тематику | в  течении года |  |  | - | - | - | Образовательные учреждения |
| 14 | Проведение экологических сезонов библиотеках, тематических выставок, посвященных году охраны окружающей среды | в  течении года |  |  | - | - | - |  |
| 15 | Проведения муниципального экологического конкурса «Поселение образцового содержания». | май-  июнь | май-июнь | май-июнь | 10 | 10 | 10 | Администрация района |
| 16 | Проведение муниципального экологического конкурса «Самая благоустроенная территория бизнеса» | июль-август | июль-август | июль-август | - | - | - | Админстрация района |
| 17 | Проведение смотра- конкурса «Новогодний бум» | декабрь | декабрь | декабрь | - | 5 | 5 | Админстрация района |
| 18 | Проведение муниципального экологического конкурса «Лучший частный двор» | май-  июнь | май-  июнь | май-  июнь | - | 5 | 5 | Админстрация района |
| 19 | Пропаганда охраны окружающей среды и правил обращения с отходами, соблюдения чистоты и порядка (Распространение объявлений, установка баннеров и информационных щитов о необходимости соблюдения чистоты и порядка) | в  течении года | в течении года | в течении года | 2.8 | 5 | 5 | Админстрация района, адмнистрации сельских поселений |
| 20 | Ликвидация несанкционированных свалок | в  течении года | в  течении года | в  течении года | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Бюджет  с/п (по согласованию) | Администрации сельских поселений |
| 21 | Подготовка и участие в региональном экологическом конкурсе «РаДуГа» (изготовление костюмов и реквизита) и иные региональные конкурсы | август |  |  | 17 | 20 | 20 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский |

1. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком и разработчиком Программы является администрация муниципального района Челно-Вершинский.

Основные исполнители Программы:

Администрация муниципального района Челно-Вершинский;

Администрации сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию);

Организации и учреждения района действующие на территории муниципального района Челно-Вершинский по согласованию.

Исполнители:

Осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию Мероприятий Программы.

1. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация Программы принесет социально-экономический эффект. Улучшение состояния территории муниципального района Челно-Вершинский, приведет обеспечению комфортными условиями для работы и отдыха населения на территории муниципального района Челно-Вершинский.