##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.09.2014 г. № 670

Об утверждении муниципального краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Самарской области, на 2015 год в муниципальном

районе Челно-Вершинский

В соответствии с п.1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2015 год в муниципальном районе Челно-Вершинский.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет».

Глава района В.А.Князькин

Н.И.Тухватуллина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах, расположенных на территории Самарской области на 2015 год в муниципальном районе Челно-Вершинский | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Таблица 1.Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код МКД** | **Адрес МКД** | **Год** | | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Вид работ/услуг по капитальному ремонту** | **Стоимость капитального ремонта** | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м горизонтальной площади крыши** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м горизонтальной площади крыши** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершения последнего капитального ремонта** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р25-27 | c. Челно-Вершины, ул.2 микрорайон, д. 5 | 1974 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 899 | 740,6 | 32 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1 454 516 | 2534 | 2534 |
|
|
|
| Р25-48 | c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1976 | 0 | Кирпич | 2 | 2 | 888,92 | 730,5 | 27 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1493286 | 2534 | 2534 |
|
|
| Р25-73 | п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 4 | 1975 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 743 | 610 | 32 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1383564 | 2534 | 2534 |
|
| Р25-74 | п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 5 | 1975 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 708,7 | 598 | 36 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1621760 | 2534 | 2534 |
|
|
| Р25-75 | п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 6 | 1975 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 708,7 | 598 | 28 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1621760 | 2534 | 2534 |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Таблица 2.Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код МКД** | **Адрес МКД** | **Стоимость капитального ремонта( исходя из сметы), всего** | **Ремонт внутридомовых инженер. систем электро-, тепло-, газо-, водо-снабжения и водоотведения, ремонт под-вальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД** | **Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | | **Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю** | | **Утепление и ремонт фасада** | | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | |  |  |
|  |  |
| **руб.** | **руб.** | **ед.** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Р25-18 | c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 5 | 1454516 |  |  |  | 574 | 1454516 |  |  |  |  |  |  |
| Р25-47 | c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1493286 |  |  |  | 589,3 | 1493286 |  |  |  |  |  |  |
| Р25-76 | п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 4 | 1383564 |  |  |  | 546 | 1383564 |  |  |  |  |  |  |
| Р25-71 | п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 5 | 1621760 |  |  |  | 640 | 1621760 |  |  |  |  |  |  |
| Р25-72 | п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 6 | 1621760 |  |  |  | 640 | 1621760 |  |  |  |  |  |  |