##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.01.2014 г. № 65



Об утверждении муниципальной программы

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений муниципального района Челно-Вершинский

на 2013-2017 годы»

В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы».
2. Признать постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 24.07.2012 №739 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы» утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района В.А.Князькин

Захарова Т.В

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района Челно-Вершинский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт**

**образовательных учреждений муниципального района**

**Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| 2. Заказчик Программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| 3. Разработчик  Программы | МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества»  Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский |
| 4. Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 29.10.2013г. №921 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации» |
| 5. Основная цель и задача Программы | Цель – улучшение технического состояния зданий и сооружений, образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский.  Задача – обеспечение реконструкции и капитального ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий. |
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих **целевых показателей**:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***Базовый показатель***  **2012 г.,**  **% (ед. зданий)** | **Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений)** | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий образовательных учреждений | **100%**  **(25)** | 96 %  (24) | 88 %  (22) | 88 %  (22) | 84 %  (21) | 72%  (18) | |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы, в один этап |
| 8. Перечень  подпрограмм и  основных  мероприятий  Программы | Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский |
| 9. Объемы и источники финансирова-ния Программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финанси­рования | Всего | Объeмы финансирования,тыс.рублей | | | | | | в том числе: | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | Средства федерального бюджета | 1041,5 | 1041,5 |  |  |  |  | | Средства областного бюджета\*\* | 374580,2 | 10617,5 | 39769,2 | 197785 | 87822,5 | 38586 | | Средства муниципального бюджета \*\*\* | 49943,2 | 13986 | 8050,2 | 23327,4 | 10358 | 6809 | | Всего | 425564,9 | 13057,6 | 47819,4 | 221112,4 | 98180,5 | 45395 |   \*\*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  \*\*\*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| 10. Ожидаемые результаты реализации Программы | Доля образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, сократится до 72%.  Капитальный ремонт будет проведен в 8 муниципальных образовательных учреждениях. |
| 11. Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 29.10.2013г. № 921 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации» |

**I. Содержание проблемы и необходимость ее решения   
программным методом**

В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Главная цель развития системы образования муниципального района Челно-Вершинский – обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего получения профессионального образования и трудоустройства по профессии.

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития образования района, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития муниципального района Челно-Вершинский, привлечению дополнительных средств.

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, в том числе материально-технических и информационно-образовательных.

В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 15 государственных образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников – 2397 человека. Организацию образовательного процесса обеспечивают:243 педагога, 55 воспитателей в ДОУ, 63 педагога дополнительного образования.

Существующие здания (15 образовательных учреждения) построены более 40 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 65-70 процентов.

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что более чем в 50 процентах (9) зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

**II. Основные цели и задача Программы**

***Целью*** Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей ***задачи*** – обеспечение капитального ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий.

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Базовый показатель***  **2012 г.,**  **% (ед. зданий)** | **Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений)** | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий образовательных учреждений | **100%**  **(25)** | 96 %  (24) | 88 %  (22) | 88 %  (22) | 84 %  (21) | 72%  (18) |

Заказчик Программы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский

Заказчик Программы:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство образования и науки Самарской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,   
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**III. Сроки и этапы реализации Программы**

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2013 по 2017 год в один этап.

**IV. Система основных мероприятий Программы**

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский.

В том числе предусмотрено:

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;

- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков;

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и оборудования;

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой систем регулирования уровня потребления воды;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.

Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта с распределением финансирования по годам приведен в приложении к Программе.

**V. Финансовое обеспечение Программы**

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо   
425564,9 тыс. рублей, в том числе 49943,2 тыс. рублей из местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы, проводимых в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Самарской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях софинансирования из средств бюджетов муниципального района с учетом уровня бюджетной обеспеченности.

**Объемы и источники финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финанси­рования | Всего | Объeмы финансирования, тыс.рублей | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Средства федерального бюджета | 1041,5 | 1041,5 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета\*\* | 374580,2 | 10617,5 | 39769,2 | 197785 | 87822,5 | 38586 |
| Средства муниципального бюджета \*\*\* | 49943,2 | 13986 | 8050,2 | 23327,4 | 10358 | 6809 |
| Всего | 425564,9 | 13057,6 | 47819,4 | 221112,4 | 98180,5 | 45395 |

\*\* Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

\*\*\*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

***Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы***

Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2013-2017 годы».

**VI. Организация управления Программой   
и контроль за ходом ее выполнения**

Администрация муниципального района Челно-Вершинский, как заказчик Программы, осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe выполнения.

**VII. Ожидаемые социально-экономические результаты   
реализации Программы**

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2017 году:

- сокращение доли образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 72 процентов.

Капитальный ремонт будет проведен в 8 муниципальных образовательных учреждениях.

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский, где будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.

Приложение к Программе

**Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
| всего | в т.ч. | | | всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | |
| Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. |
| 1 | ГБОУ СО СОШ с.Шламка | школа | 11489,1 |  | 10202,5 | 1286,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГБОУ СО СОШ с.Кам.Брод | школа |  |  |  |  | 24899 | 21164 | 3735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад | 1568,5 | 1041,5 | 415,0 | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГБОУ СО СОШ(ОЦ) с.Ст.Эштебенькино | школа |  |  |  |  | 13328 | 11329 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГБОУ СО СОШ с.Сиделькино | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21762 | 18498 | 3264 |
| 5 | ГБОУ СО ООШ  с.Н-Эштебенькино | детсад |  |  |  |  | 1458 |  | 1458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГБОУ СО СОШ с.Озерки | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13076 | 11115 | 1961 |
| 7 | ГБОУ СО ООШ с.Краснояриха | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10557 | 8973 | 1584 |
| 8 | ГБОУ СО СОШ(ОЦ) с.Ч-Вершины | школа |  |  |  |  | 8134,4 | 7276,2 | 858,2 | 221112,4 | 197785 | 23327,4 | 98180,5 | 87822,5 | 10358 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **13057,6** | **1041,5** | **10617,5** | **1398,6** | **47819,4** | **39769,2** | **8050,2** | **221112,4** | **197785** | **23327,4** | **98180,5** | **87822,5** | **10358** | **45395** | **38586** | **6809** |