##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.12.2013 № 1105

Об утверждении муниципальной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

В соответствии с п.5 статьи 18 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет».

Глава района В.А.Князькин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ | – | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее – Закон) |
|  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | – | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
|  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | – | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
|  |  |  |
| ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | – | Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
|  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | – | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ | – | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
|  |  |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | 2014 – 2043 годы |
|  |  |  |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
|  |  |  |
| Система организации контроля  за ходом  реализации | – | контроль за ходом реализации Программы возложен на администрацию муниципального района Челно-Вешинский Самарской области. |
|  |  |  |

1. Характеристика проблемы

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

1. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

осуществление строительного контроля.

1. Перечень программных мероприятий

Дифференцированный по муниципальным образованиям перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

1. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу) капитального ремонта;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

1. Порядок разработки и утверждения муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области

(далее –краткосрочный план)

Настоящий Порядок устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочных планов. Разработка краткосрочных планов направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы разрабатываются сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов включают в себя следующие этапы:

администрация муниципального района Челно-Вершинский в течение трех недель со дня официального опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области утверждает муниципальный краткосрочный план и направляет его в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

Краткосрочный план конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту, определяет источники финансирования (в том числе вид и объем государственной поддержки, если они предусмотрены).

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план.

Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес, код (или иные индификатор(ы) дома);

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Самарской области, а также муниципальными правовыми актами соответственно.

Краткосрочный план подлежат опубликованию.

1. Организация контроля над ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы (далее – годовой отчет) и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет его на рассмотрение главы муниципального района Челно-Вершинский.

Годовой отчет может заслушиваться на заседании коллегии администрации муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с решением главы муниципального района Челно-Вершинский.

1. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80% и менее или равной 100% эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

ПОКАЗАТЕЛЬ (ИНДИКАТОР) ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды по капитальному ремонту | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 |

Примечание: значения показателя (индикатора) на 2026-2043 годы будут устанавливаться в рамках актуализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 1 | | | | |
|  |  |  | к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многокваритрных домах, располеженных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | | | | |
| **Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Почтовый адрес мноквартирного дома | Плановый год начала проведения работ по капитальному ремонту | Очередность проведения работ по капитальному ремонту | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,тепло-,газо-,водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт или замена лифтового оборудования, признаннного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт\* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу , с устройством выходов на кровлю | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
| 1 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 1 | 2019 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
|
| 2 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 2 | 2019 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 3 | 2019 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 4 | 2019 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Челно-Вершинский р., c.Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 5 | 2019 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 6 | 2019 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 7 | 2019 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 8 | 2020 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 9 | 2020 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 10 | 2020 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 11 | 2022 | 3 |  | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 12 | 2020 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 13 | 2020 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 14 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 15 | 2020 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 16 | 2021 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 17 | 2020 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 18 | 2020 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 18 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 19 | 2014 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 20 | 2021 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Челно-Вершинский р., c.Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 21 | 2022 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 21 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 22 | 2016 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 23 | 2016 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 1 | 2021 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 24 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 2 | 2022 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 3 | 2022 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 26 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 4 | 2021 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 5 | 2015 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 6 | 2021 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 7 | 2022 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 30 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 8 | 2023 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 9 | 2017 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 10 | 2022 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 33 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 2 микрорайон, д. 11 | 2022 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 34 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 1 | 2018 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 35 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 2 | 2018 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 36 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 3 | 2023 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 37 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 4 | 2023 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 38 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 5 | 2025 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 39 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 6 | 2025 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 40 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 7 | 2024 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 41 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 8 | 2024 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 42 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 9 | 2025 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 43 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 10 | 2025 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 44 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 12 | 2018 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 45 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 14 | 2025 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 46 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 3 микрорайон, д. 20 | 2025 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 47 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 2014 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 48 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 2015 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 2016 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 50 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон, д. 1 | 2024 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 51 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон, д. 2 | 2025 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 52 | Челно-Вершинский р., с. Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон, д. 3 | 2025 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 53 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей , д. 1 | 2017 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 54 | Челно-Вершинский р., c .Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, д. 2 | 2017 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 55 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей , д. 3 | 2023 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 56 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей , д. 4 | 2019 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 57 | Челно-Вершинский р., c.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей , д. 6 | 2024 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 58 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей , д. 7 | 2019 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 59 | Челно-Вершинский р-н, c.Челно-Вершины, ул. Проломная, д. 14 | 2016 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Челно-Вершинский р., c.Челно-Вершины, ул. Цветочная , д. 4 | 2026 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 61 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. Центральная , д. 28 | 2023 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 62 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 30 | 2023 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 63 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 32 | 2025 | 2 |  | 3 | 1 | 4 |
| 64 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д. 1а | 2020 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 65 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д. 2а | 2021 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 66 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д.3а | 2022 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 67 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д.4а | 2021 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 68 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д. 5а | 2022 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 69 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д. 6а | 2019 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 70 | Челно-Вершинский р., c. Челно-Вершины, ул. микрорайон Сельхозтехника, д. 7а | 2024 | 1 |  | 3 | 2 | 4 |
| 71 | Челно-Вершинский р., п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 2 | 2014 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Челно-Вершинский р., п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 3 | 2014 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Челно-Вершинский р., п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 5 | 2015 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 74 | Челно-Вершинский р., п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 6 | 2015 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 75 | Челно-Вершинский р., п. Красный Строитель, ул. 2 микрорайон, д. 1 | 2017 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 76 | Челно-Вершинский р., п.Красный Строитель, ул. 2 микрорайон , д. 2 | 2016 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 77 | Челно-Вершинский р., п.Красный Строитель, ул. 2 микрорайон , д. 3 | 2017 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 78 | Челно-Вершинский р., п.Красный Строитель, ул. 2 микрорайон, д. 4 | 2019 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 79 | Челно-Вершинский р., п.Красный Строитель, ул. 2 микрорайон, д. 5 | 2018 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 80 | Челно-Вершинский р., п.Красный Строитель, ул. 2 микрорайон, д. 6 | 2018 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 81 | Челно-Вершинский р., п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 1 | 2014 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |
| 82 | Челно-Вершинский р., п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 4 | 2015 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |